بطاقة تقنية حول مشروع تيوت

تهيئة واحة تيوت بإقليم تارودانت

الإطار العام: الاتفاقيات السنوية بين مجلس جهة سوس ماسة وشركة التنمية الجهوية للسياحة - سوس ماسة من أجل التنمية السياحية للمناطق الخلفية بجهة سوس ماسة.

التمويل: مجلس جهة سوس ماسة:

الشركاء:

- مجلس جهة سوس ماسة: صاحب المشروع.

- شركة التنمية الجهوية للسياحية- سوس ماسة: صاحب المشروع المنتدب.

- جماعة تيوت.

- عمالة إقليم تارودانت.

- وكالة الحوض المائي سوس ماسة.

- الإشراف على التنفيذ: أمين أحلافي- خبير هندسي Cad ingénierie

- المقاولة المكلفة بإنجاز الشطر الأول: أركيك للأشغال/

برنامج الشطر الأول:

| مكونات البرنامج | تكلفة الأشغال المنجزة | نسبة تقدم الأشغال |
| --- | --- | --- |
| - تهيئة مواقف الحافلات والسيارات. - تهيئة الأحواض المتواجدة مع إقامة نافورة علوها 20 مترا. - تهيئة فضاءات لألعاب الأطفال. - تهيئة ملاعب للكرة الحديدية. - بناء مرافق صحية (ر/ ن/ أ. م. ح) وأكشاك. - أثاث حضري: مقاعد، سلال للمهملات. - إنارة بالطاقة الشمسية. - وحدة للطاقة الشمسية لتزويد المولد بالكهرباء. - تهيئة نزهة في حلقات داخل الواحة مع مقاعد. | 8 ملايين درهم (بتمويل من مجلس جهة سوس ماسة) | تم الانتهاء من إنجاز الأشغال. |

- صور المنجزات

برنامج الشطر الثاني:

| مكونات البرنامج | تكلفة الأشغال المنجزة | نسبة تقدم الأشغال |
| --- | --- | --- |
| - تهيئة ساحة عمومية، مرافق صحية، أكشاك، منصة لاحتضان الفعاليات الثقافية. - تهيئة الشطر الثاني من الممرات على طول الساقية تربط الشطر الأول بالساحة العمومية. - إقامة تشوير للمشروع. - إقامة أثاث حضري. | 5 ملايين درهم | طلب عروض الأشغال بصدد الإطلاق. |